PLÁN PRO ÚSPĚŠNÝ SEZNAM NATIVE NAZEV

Abychom Seznam Native stihli publikovat v termínu DD.MM.YYYY a zároveň nemuseli snižovat naši laťku kvality, potřebujeme pro jeho výrobu dostatek času. Dodržování termínů je tedy pro úspěch projektu zásadní. Díky tomuto plánu přesně víte, kdy od nás obdržíte strukturu, text, grafický návrh či výsledný web a kdy máte prostor na zpětnou vazbu.

# PROJEKTOVÝ PLÁN

1

Koncept & struktura

Struktura vzniká na základě vybraného konceptu z komunikačního návrhu

- Zaslání podkladů pro tvorbu a kampaň (obsahové a grafické podklady, měřicí kódy aj.)

- Tvorba struktury DD. MM. YYYY

- Finální potvrzení struktury DD. MM. YYYY

2

Text (15 dní)

Tvorba DD. MM. YYYY – DD. MM. YYYY (10 dní)

Zpětná vazba a její zapracování (5 dní)

- Zpětná vazba do DD. MM. YYYY (2 dny)

- Zapracování do DD. MM. YYYY (2 dny)

- Poslední drobné úpravy a potvrzení finálního textu DD. MM. YYYY (1 den)

3

## Grafický design (10 dní)

Tvorba DD. MM. YYYY – DD. MM. YYYY (5 dní)

Zpětná vazba a její zapracování (5 dní)

- Zpětná vazba do DD. MM. YYYY (2 dny)

- Zapracování do DD. MM. YYYY (1 den)

- Poslední drobné úpravy a potvrzení finální podoby grafiky DD. MM. YYYY (1 den)

4

## Kódování (5 dnů)

Hotový a funkční web DD. MM. YYYY (4 dny)

Finální kontrola a příprava ke spuštění DD. MM. YYYY (1 den)

# CO KDYŽ SE PLÁN NEDODRŽÍ?

Naším společným cílem je odvést co nejlepší práci v domluveném čase a splnit vytyčené cíle. Plán si vždy před startem projektu projdeme a termíny sjednáme tak, aby oběma stranám vyhovovaly. Společným odsouhlasením se plán stává pro obě strany závazným.

Pokud nám pošlete svoji zpětnou vazbu pozdě nebo bez předchozí domluvy, 
a nedodržíte tím sjednané termíny, budeme nuceni plán pozměnit. Jakým způsobem plán upravíme, závisí na aktuální situaci, jako je například vytížení mediálního prostoru nebo naše produkční kapacity.

Existují dva způsoby řešení, o jehož výběru vám dáme dopředu vědět:

1

## Posuneme délku běhu kampaně:

Plánovanou měsíční podporu Nativu prodloužíme podle aktuálního vytížení mediálního prostoru až o 30 dní. Podpora tedy poběží až dva měsíce od data publikace.

2

## Snížíme garanci zobrazení:

−10 % v případě posunutí publikace o 3 až 5 pracovních dní

−20 % v případě posunutí publikace o 6 až 10 dní pracovních dní

−50 % v případě posunutí publikace o 11 až 20 dní pracovních dní

## V případě zpoždění publikace z naší strany bez předešlé domluvy navýšíme garance zobrazení kampaně:

+10 % v případě posunutí publikace o 3 až 5 pracovních dní

+20 % v případě posunutí o 6 až 10 dní

+50 % v případě zpoždění o 11 až 20 dní

Netýká se to případů, kdy zapracování vaší zpětné vazby bude vyžadovat výraznější 
a časově náročnější úpravy.